Российская Федерация

Администрация Дмитро-Титовского сельсовета

Кытмановского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 №1 с. Дмитро-Титово

О мероприятиях по пропуску паводковых вод на территории Дмитро-Титовского сельсовета в весенне - летний период 2018 года.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения, Администрация Дмитро-Титовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2018 года. (Приложение)

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о.главы администрации сельсовета Винтовкин В.В.

Приложение к постановлению

Администрации Дмитро-Титовского

сельсовета № 1 от 14.03.2017 г.

План

мероприятий по пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия,  исполнители | сроки исполнения | ответственные |
| 1 | Разработать и утвердить план противопаводковых мероприятий | 23.03.2018г. | Исполняющий обязанности главы Администрации;  Председатель СПК колхоза имени Кирова;  ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 2 | Обследовать состояние гидротехнических и водопропускных сооружений | 23.03.2018г. | Исполняющий обязанности главы Администрации;  Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 3 | Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка | 02.04.2018г. | Исполняющий обязанности главы Администрации; водитель администрации; Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 4 | Обследовать, расположенные в зонах возможного подтопления, кладбища и скотомогильники | 01204.2018г. | Исполняющий обязанности главы Администрации; Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  паводковая комиссия;  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 5 | Создать запасы материально-технических средств, инертных материалов для ликвидации возможных ЧС | 11.04.2018г. | Исполняющий обязанности главы Администрации; Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 6 | Организовать разъяснительную работу среди населения о необходимых мероприятиях по безопасному пропуску паводка | В течение всего периода | Исполняющий обязанности главы Администрации; Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |
| 7 | Установить оперативный контроль за проведением противопаводковых мероприятий и координацию действий в период паводка за комиссией по ЧС и пожарной безопасности | В течение всего периода | Исполняющий обязанности главы Администрации; Председатель СПК колхоза имени Кирова; ИП «Пономарев С.С.»  ИП «Сычев А.Ю.» |

Приложение 2

Состав

Паводковой комиссии Администрации Дмитро-Титовского сельсовета

Председатель комиссии: исполняющий обязанности главы Администрации Дмитро-Титовского сельсовета Кытмановского района Алтайского края -Винтовкин Виктор Васильевич.

Члены комиссии:

1. Балханов Михаил Иванович - председатель СПК имени Кирова;
2. Пономарев Сергей Станиславович - ИП «Пономарев С.С.»
3. Сычев Андрей Юрьевич - ИП «Сычев А.Ю.»